**MTVE 2016-1 Vez. ülés emlékeztetője**

**Hely.: Balatonberényi ÖK. kistanácsterem**

**Időpont: 2016-03-12, 14:30**

**Jelen vannak: D.F., L.L., Sz.Sz., Zs.Z., K.I.,E.Z., N.J.,-N.P.P.,-M.I.**

A megbeszélések D.F. által meghirdetett napirendi pontok szerint bonyolódtak**:**

**Sz.Sz. beszámolói**:

**1)** **Bérleti szerződések:** 2016 évi bérleti szerződések elektronikus uton és hard copy formákban a tagság részére kiküldésre kerültek.. A visszaküldött szerződéseket MTVE aláirja (DF,vagy SzSz,vagy Zs Z.) és másolatban visszaküldi a bérlőknek. A másolatok nagy száma miatt ZsZ. nyomtató patront és papirt beszerez elszámolásra az MTVE költségére.

**2) Befizetések:** A bérleti szerződések visszaküldésével egyidejüleg a mai napig 50 tagi és bérleti dij befizetés történt.

Az 2016 .jan. 22.-től hatályos uj Alapszabály értelmében, a befizetések végső határideje továbbra is minden év apr.30.-a. Ezen határidőig be nem fizetettek felszólitást kapnak a máj. 15.-i befizetésre, az ezzel együtt járó szankciók megjelőlésével: 50% felár (SzMSz dijtáblázat), ill. a máj. 16.-ig meg nem érkezett dijak miatt kizárás, ( Alapszabály 4.4 pontja)

**3) Pénzügyi tervek:**

2015 teljesitett

2016 végleges terv

2017 tervjavaslat, a KGY elé terjeszteni

**4) Pályázatok kikötőfejlesztésre**: Különböző lehetőségek feltárása:

Felelősök: Sz.Sz. Zala megyei

 D.F. Ba.Be Ö.K.

 K.I. sekélyvizü kikötők

 L.L. 1821/2015 korm . határozat a Balatoni fejlesztésről

**5) Hajók, Csónakok lerakási rendje:**

 befizetett tagdij, bérleti dij,

 érvényes bérleti szerződés

 éves matrica

 időpont bejelentés kikötőmester felé

**6) Kotrás:** Hétfőn márc. 14.-én vizmélység mérés, kotrás apr. utolsó 2 hetében. Megrendelésért felelős. Zs.Z.

**7) Kikötő karók és bólyák:**

 A 25db karó megbeszélés szerint megrendelhetők a” Településfejl. kft.”-nél. Elkészülés után a lerakásig tárolás a kft. telephelyén.

Bólyák beszerzése: a kiválasztott árajánlat alapján a bólyák és betonnehezékek beszerzése, az összekötő láncot minden csónakos maga szerzi be, az 1m/bólya kötél ingyenes.

Bólyák lerakása a társadalmi munka alkalmával a kikötőmester utmutatása alapján. A beszerzésekért és megrendelésekért felelős: Zs.Z.

A karók leverését a kotrás alkalmával maga a kotrást végző cég csinálja, a Kikötőmester utmutatása alapján.

A vendégmólókon a vill. hálózat kiépitése befejeződött. Érintésvédelmi vizsgálata még hátra van. D.F. keres hozzá szakértőt.

**8) Sorompó és társadalmi munka:**

A sorompóépités (Döme Péter és brigádja) valamint a kábel nyomvonal ásás pénteken ápr. 22.-én, befejezés, valamint társadalmi munka szombaton, ápr. 23.-án 09:30-kor.

**9) Közgyxülés időpontja:** 2016. máj. 21, Ba.Be ÖK. kulturterem. Helyfoglalásért felelős Zs. Z., a KGY meghirdetése napirenddel,(fontos: SzMSz elfogadtatása) felelős D.F. elnök.

**10. Bérleti helyek megváltoztatása:** A 061 helyen álló BELL vitorlást méretei (elsősorban nagy oldalfelületei) miatt , viharos szélben sem a jelenlegi koloncos, sem az uj karós kikötés nem tudja megtartani. Többször megtörtént már erős viharban a hajó elszabadulása, legutobb 2015-ben, amikor a 062 helyen álló Albatros hajóban komoly károkat okozott,melyeket a tulajdonosnak kellett saját költségére kijavittatni.. Megoldást a helycsere jelenthet, amikor az MTVE a Csicsergő által szélvédettebb helyet kinál fel a 061 hely bérlőjének.

Az ügy lebonyolitásáért felelősök: D.F és Zs.Z. H.i.: a vizretétel időpontja, de legkésőbb má.j 31.

**11.) Veszélyes fák:** A Csicsergő szigeten a partszélén kidöléssel fenyegető fák megvizsgálása, ill. szükség szerinti gallyazása v. kivágása. A munkák Településfejlesztési kft-nél (Véghelyi Róbert) történő megrendeléséért felelős: Zs.Z., h.i.: apr.30.

**11) Tagfelvételek**: Az elhalálozások ill. lemondások miatt megüresedő helyek elosztása a várakozó lista szerint történik.. A részletek kidolgozásáért felelősök: D.F és Zs.Z. Uj tagfelvételek csak a reg dij befizetése után, a tagfelvételi lap kitöltésével, ill. benyujtásával lehetséges.

**12)Etikai kódex.**

Az Etikai bizottság elnöke által előterjesztett tervezet alkalmas volt a megvitatásra. de a kialakult ill. elfogadott vélemények figyelembevételével az átdolgozás szükséges. Felelős: M.I. az etikai bizottság elnöke, hi. a következő vez ülés, azért, hogy a véglegesitett szöveggel a méjusi KGY elé lehessen terjeszteni jóváhagyásra.

Az emlékeztetőt összeállitotta: Kerényi István Ba Be. 2016.03.13.